|  |  |
| --- | --- |
| Datos del proyecto | |
| Nombre del proyecto | Anuncios Profesionales |
| Nombre y mail de los integrantes | Nicolás Bustos Alarcón Correo: [nicolasbustos1996@gmail.com](mailto:nicolasbustos1996@gmail.com)  Luis Fuenzalida Lizana Correo: [luisfuenzalidalizana@gmail.com](mailto:luisfuenzalidalizana@gmail.com) |
| Nombre del jefe de proyecto | Luis Fuenzalida Lizana |
| Descripción del proyecto | El sistema Anuncios Profesionales está dirigido a personas que tengan la necesidad de promocionar o publicar un anuncio, será un producto diseñado para trabajar en entornos web, por lo que permitirá su utilización de forma rápida y eficaz, sin necesidad de tener más que un navegador web en el cliente utilizado por el usuario. |
| Observaciones |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabla 1: Primera entrega (CRUD de todos los mantenedores)  **Fecha de entrega: 24/septiembre** | |
| Requisitos bajo la responsabilidad de cada miembro del equipo | |
| Luis Fuenzalida Lizana | -Base de datos  -CRUD de Administrador  -CRUD ciudades  -CRUD redes sociales  -CRUD categorías  -CRUD tipo de anuncios  -La secretaria puede validar o rechazar un anuncio.  -Cuando la secretaria rechaza un anuncio, podrá escribir un comentario con el motivo. |
| Nicolás Bustos Alarcón | -Base de datos  -CRUD de Usuario  -CRUD de Anuncio  -CRUD de Diccionario  -CRUD de Secretaria.  -Cuando el usuario edita el anuncio, éste será sacado de la página |
| Observaciones |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Prioridad*** | ***Estado*** | ***Dificultad*** | ***Asignado a*** |
| R1: Create Anuncio | Alta | Incorporado | Alta | Nicolás Bustos Alarcón (Usuario) |
| R2: Update Anuncio | Baja | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón (Usuario) |
| R3: Read Anuncio | Media | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón (Usuario) |
| R4: Delete Anuncio | Alta | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón (Usuario) |
| R5: Create Diccionario | Media | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón (Admin) |
| R6: Update Diccionario | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón (Admin) |
| R7: Read Diccionario | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón (Admin) |
| R8: Delete Diccionario | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón (Admin) |
| R9: Validación Anuncios | Alta | Incorporado | Media | Luis Fuenzalida Lizana (Secretaria) |
| R10: Comentario Secretaria | Media | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana |
| R11: Retiro de anuncio pos-edición usuario | Media | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón(Usuario) |
| R12: Create Usuario | Alta | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón |
| R13: Create Administrador | Alta | Incorporado | Media | Luis Fuenzalida Lizana |
| R14: Read Administrador | Media | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana |
| R15: Update Administrador | Media | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana |
| R16: Delete Administrador | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana |
| R17: Create Secretaria (Desde administrador) | Alta | Incorporado | Alta | Nicolás Bustos Alarcón |
| R18: Read Secretaria (Desde administrador) | Media | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón |
| R19: Update Secretaria (Desde administrador) | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón |
| R20: Delete Secretaria (Desde administrador) | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón |
| R21: Create Usuario (Desde administrador) | Alta | Incorporado | Media | Nicolás Bustos Alarcón |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Prioridad*** | ***Estado*** | ***Dificultad*** | ***Asignado a*** |
| R23: Update Usuario (Desde administrador) | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón |
| R24: Delete Usuario (Desde administrador) | Baja | Incorporado | Baja | Nicolás Bustos Alarcón |
| R25: Create Regiones | Media | Incorporado | Media | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R26: Read Regiones | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R27: Update Regiones | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R28: Delete Regiones | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R29: Create Redes Sociales | Media | Incorporado | Media | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R30: Read Redes Sociales | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R31: Update Redes Sociales | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R32: Delete Redes Sociales | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R33: Create Categorías | Media | Incorporado | Media | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R34: Read Categorías | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R35: Update Categorías | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R36: Delete Categorías | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R37: Create Tipo de Anuncios | Media | Incorporado | Media | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R38: Read Tipo de Anuncios | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R39: Update Tipo de Anuncios | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |
| R40: Delete Tipo de Anuncios | Baja | Incorporado | Baja | Luis Fuenzalida Lizana(Admin) |

|  |  |
| --- | --- |
| Tabla 2: Segunda entrega (el núcleo del sistema + lo anterior)  **Fecha de entrega: 29/octubre** | |
| Requisitos bajo la responsabilidad de cada miembro del equipo | |
| Luis Fuenzalida Lizana | -Generación de informes con gráficos que son los siguientes:   * Informe de anuncios por región (\*) * Informe de anuncios por categoría (\*) * Informe de anuncios publicados * Informe de anuncios eliminados * Informe de anuncios en estado de espera * Informe de cantidad de usuarios registrados (\*) * Informe de cantidad de usuarios registrados (\*) por región   Los anuncios con el símbolo (\*) podrán ser consultados en un intervalo de fechas, además, el informe de anuncios por región, por categoría y publicados calculará los ingresos producidos.  -Identificar palabras más buscadas. |
| Nicolás Bustos Alarcón | -Al hacer clic en el anuncio, se mostrará con más detalle. Ya que principalmente se mostrará una foto del anuncio junto a su título, para así al pinchar poder dejar se visualice toda la información.  -Poder dar Like o Dislike al anuncio para obtener los anuncios mejores valorados.  -Diseño formal de página web (AdminLTE). |
| Observaciones |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Prioridad*** | ***Estado*** | ***Dificultad*** | ***Asignado a*** |
| R41: Crear Informe de Anuncio por Región (\*) | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |
| R42: Crear Informe de Anuncio por Categoría (\*) | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |
| R43: Crear Informe de Anuncios publicados | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |
| R44: Crear Informe de Anuncios eliminados | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |
| R45: Crear Informe de Anuncios en estado de espera | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |
| R46: Crear Informe de usuarios registrados (\*) | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |
| R47: Crear Informe de usuarios registrados por región (\*) | Alta | Incorporado | Alta | Luis Fuenzalida Lizana(Secretaria) |

***Observación: Los anuncios con el símbolo (\*) podrán ser consultados en un intervalo de fechas, además, el informe de anuncios por región, por categoría y publicados calculará los ingresos producidos. Todos estos informes serán mostrados con gráficos.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Requerimientos*** | ***Prioridad*** | ***Estado*** | ***Dificultad*** | ***Asignado a*** |
| R48: Click al Anuncio para más detalle | Alta | Incorporado | Alta | Nicolás Bustos Alarcón (Usuario) |
| R49: Agregar una reacción al Anuncio como Me gusta o No me gusta. | Alta | Incorporado | Alta | Nicolás Bustos Alarcón (Usuario) |

***Observación: En la primera entrega solo se mostraban los anuncios con todos los atributos de la base de datos. En la segunda entrega en el R48 se mostrará de otra manera los anuncios, con el título, el precio y una imagen del anuncio. Se podrá acceder pinchando en el título del anuncio, para así obtener más detalles y encontrar el R49 que será la reacción al anuncio***

|  |  |
| --- | --- |
| Tabla 3: Tercera entrega (el núcleo del sistema + lo anterior)  **Fecha de entrega: 26/noviembre** | |
| Requisitos bajo la responsabilidad de cada miembro del equipo | |
| Luis Fuenzalida Lizana | -Informe de anuncios más populares y anuncios más rechazados (en relación al Like y al Dislike).  -Informe de palabras más buscadas.  -Censura de palabras (función que podrá realizar la secretaria). |
| Nicolás Bustos Alarcón | -Mensaje entre usuarios.  -Mostrar los anuncios por orden, se mostrarán los anuncios desde el más caro (Premium) hasta el más barato, y los más caros serán ordenados por fechas.  -Agregar más fotos en los anuncios. |
| Observaciones |  |